华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月12日~2025年5月18日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 | | |
| 日期：2025年5月12日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 2. 施工单位：中建三局集团有限公司 3. 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 4. 合同工期：120天。 5. 开工时间：2025年5月2日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **墙地砖拆除；** 8. **设备拆除；** 9. **灯具吊扇拆除；** 10. **教室样板间施工；** 11. **卫生间样板间施工；** 12. **管线开槽。**   **后附图片**  **公共区地砖拆除至结构层**  **IMG_20250512_150428675IMG_20250516_110425337IMG_20250518_105406209**  **教室地砖拆除面层**  **IMG_20250516_105252922IMG_20250516_110757471IMG_20250514_102109222**  **设备拆除**  **IMG_20250512_151102962**  **IMG_20250514_102536354**  **灯具吊扇拆除**  **IMG_20250516_105257325IMG_20250516_110651721**  **教室样板间**  **IMG_20250514_101758300IMG_20250516_105601687IMG_20250518_102816885IMG_20250518_103059903IMG_20250518_103109267**  **卫生间样板间**  **IMG_20250512_150156716IMG_20250512_150220332IMG_20250514_101337232IMG_20250516_105214662IMG_20250518_101421202**  **管线开槽**  **IMG_20250516_105414451IMG_20250518_102653970**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   样板间材料  IMG_20250518_103013874IMG_20250518_103221664IMG_20250518_103243299IMG_20250514_101313505IMG_20250516_105817391IMG_20250516_105849381IMG_20250518_102110647IMG_20250518_102408199   1. **其他（若有）** | | |