

华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月1日~2026年6月7日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    

	日期：2026年6月7日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等。
2. 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司。
3. 监理单位：/
4. [bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]合同价款：设计费为人民币 0.915  万元，总价包干。建筑安装工程费暂定为人民币 65.88  万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为  8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。
5.合同工期：60日历天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、3单元202、502卫生间轻骨料回填，卫生间、洗衣房JS防水涂料第二遍、顶棚角线
2、1单元101、102、103、104地砖铺贴，顶棚角线
施工现场照片：

[image: IMG_20260601_145059574][image: IMG_20260605_113616518][image: IMG_20260605_113649421][image: IMG_20260605_113346179][image: img_20260601_145340299]
[image: IMG_20260602_160830680][image: IMG_20260602_160821457][image: IMG_20260604_092905513][image: IMG_20260604_093040042][image: ][image: ] 

轻骨料回填
[image: IMG_20260605_114112167][image: IMG_20260605_114119167][image: IMG_20260605_114119167][image: img_20260605_114214910]
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260601_145514023][image: img_20260601_145245308][image: img_20260601_145754304][image: IMG_20260604_093844552][image: IMG_20260604_094033418]
四、其他：（若有）
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