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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月22日~2026年7月5日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    

	日期：2026年7月5日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等
2. 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司
3. [bookmark: _GoBack]监理单位：/
4. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]合同价款：设计费为人民币 0.915  万元，总价包干。建筑安装工程费暂定为人民币 65.88  万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为  8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。
5.合同工期：60日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、1单元101、102、103、104；3单元202、502入户门安装、卫生间铝合金门安装、洁具、拖把池安装、灯具、开关、插座面板安装、洗衣房、卫生间吊顶、晾衣杆安装
施工现场照片：
[image: img_20260703_165245558]

[image: img_20260703_165131178][image: img_20260703_163939688][image: IMG_20260702_110716674][image: IMG_20260702_110741892][image: IMG_20260702_110708049][image: IMG_20260702_110703025][image: IMG_20260702_111722531][image: IMG_20260701_123528393][image: IMG_20260701_123538510][image: IMG_20260703_165047463][image: IMG_20260703_165052352]
[image: img_20260703_163748244][image: img_20260702_111559306]


[image: IMG_20260701_123221624][image: IMG_20260701_123229566][image: img_20260701_123500324]



3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260701_122926956][image: IMG_20260701_122958979]
[image: IMG_20260630_110917545][image: IMG_20260630_110839299][image: IMG_20260630_110813842][image: IMG_20260630_110744360][image: IMG_20260630_110731866][image: IMG_20260630_110719256][image: IMG_20260630_110658016][image: IMG_20260630_110643468][image: IMG_20260630_110636970][image: IMG_20260630_110927815][image: IMG_20260703_164026465][image: img_20260703_164120378]
四、其他：（若有）

 






image7.jpeg
|

j

1—101
TR A REER
148 B @: 2026.07.02 2EM

11:07
. Al

ﬁﬁIE:V





image8.jpeg
i T X #: 3—502
1 B [@: 2026.07.02 251 . SHKH
117 ‘ s

LI CKCPUNY623.





image9.jpeg
1 T K #: 1—401
18 1 B @: 2026.07.01 2=





image10.jpeg
6 T X i: 1—401 L |
| 18 B i@: 2026.07.01 2= Ell
12:35 LETEY

y = |




image11.jpeg
1 B /&: 2026.07.03 2HH
16:50





image12.jpeg
1A 1% B @: 2026.07.03 EHE
50

R —




image13.jpeg
S BKE
a0 CEBE

EEBRLARAEE

EERBARES
BT AFRER
801 \: 202607.03 BME
1637

BERBARSS

1K RFERR I EM: AFERE
0804 ; 202607.03 BBE 28xa 00 ; 202607.03 BE
7 80T 16:
- Yo =

ar





image14.jpeg
°
i I X #&: 3—502
36 % B @: 2026.07.02 20

i I X #: 3—502
11:15

1A 1 B /@: 2026.07.02 £85M
11:15

Ll . - Il
i \ 5 T X i: 3—502

18 % B4 /@: 2026.07.02 EMH

i I X #&: 3—502
11:15
k

11 1% B 1@ 2026.07.02 EHH \
| B0 CEDD

11:15 ‘





image15.jpeg
e SELTATLE
i T X &: 1—201

1 1% Bt j@: 2026.07.01 EH= SIE 7KEN
12:32 G AXaR)





image16.jpeg
(s

) S fhi
e T X i&: 1—201
18 18 BY |@: 2026.07.01 EH= S HIKED
12:32 ANCELE
M Wifh GEDPN3UYE46TGY





image17.jpeg
°

=T K& 1—401
L 6 @: 20260701 EH=
12:34
NG =

i I X #: 1—401
18 % B /@: 2026.07.01 EM= =R | 8 B E: 2026.07.01 = S BIKED
12:34 A EDE 12:34 i CEDD

50 OXTAMBYURSPKPL 50 BCEX2AKDITI24





image18.jpeg
|
o BFHNNEHE
T A & APTI%E

1 1% Bt j@: 2026.07.01 EH=
12:29

S BIKEN
i CEDE

© A\ B8 24K2WNM6T629K9 -




image19.jpeg
L BERTAEHEE
118 i 8: 2026.07.01 EH=
12:29 tam

Bty D9T4B4XUUYLY16





image20.jpeg
"
=
»
%
®
3
-
T

w B S 7% 3
) [

JOMOO
X74188-988/1C-1
RITRSM

BIT 26712-202

FigE g | e

- =

e I X f&%: 3—202
1 1% Bt /@: 2026.06.30 EH_

S BIKED
11:09 86 CED

Bif§ URC16LL33TAHTN





image21.jpeg
i T K #: 3—202
1 18 B i&@: 2026.06.30 £H_
11:08

S BIKED
184 CEDE

Bt EKY1YNUYUEHUUX




image22.jpeg
Ann- e i3 Y

\
\\
i T X i§: 3—202
1 18 Bt j&: 2026.06.30 28— S HIKEN
11:08 HnCEDER

B30 G3421UXTBMILC4




image23.jpeg
o

: 3—202

: 2026.06.30 E8— S BIKEN
11:07 15 CEEEm

Bt KAK3EGBBTMD2PY




image24.jpeg
it T X if: 3—202 _—
1A 18 B j8: 2026.06.30 EH— % BIKED
11:07 0 EEDE

Bty RILLW26UPYT2K6




image25.jpeg
i I X f&5: 3—202

1 18 i {@: 2026.06.30 E8= S BIKEN
11:07 HnCEDER

Bith U11K2YL449YYPR




image26.jpeg
11 48 B [@: 2026.06.30 £ :
11:06 : A%

Bifh PURUY219BUUKU3





image27.jpeg
e T X i&: 3—202

1A 18 B j8: 2026.06.30 28— ' S BIKEN
11:06 Py 8 CEDE

% Bt§ GELCNPBIMUC3DA





image28.jpeg
i T X i5: 3—202
A £ [ j8: 2026.06.30 25—
11:06





image29.jpeg
i T X i&: 3—202
18 18 B @: 2026.06.30 EH= ~ S HIKE
11:09 AN LEDI

Bith NLAWETKHU2TNKL





image30.jpeg
i T X f&: 1—101
} B B E: 2026.07.03 £ S BIKED
| 16:40 B0 CEGE

Bifs EAU4YGDEXAT41N




image31.jpeg
0

° e o
16 T X #: 1101 6 T X #: 1—101 .
& i 3563 i|: 2026.07.03 BiE . B @: 2026.07.03 A S BIKED

l 16:41 8 16:41 i CEDD
 —— L





image1.jpeg
. .
I E: APT - e
#2588 8 2026.07.03 BE SBKE a8
16:52 ENLEDD BN A; 20250703 BRE
-





image2.jpeg
¢ BERDARLES
# 8 B [@: 2026.07.03 E o 1 B [@: 2026.07.03 BE
1651 A

r

16:51
g T

Ll pe =

§ 31 B9 @: 2026.07.03 BE
16:51

18 % B /@: 2026.07.03 MR
16:51





image3.jpeg
RN

”
@
#

°
i I X #: 1—101

38 % B @: 2026.07.03 EHA i1 18 B /@: 2026.07.03 EME S BIKEN
16:39 16:39 2
. ] 0 YBEMHIALHLYTH





image4.jpeg
11





image5.jpeg
3 18 B [@: 2026.07.02 280
11:07





image6.jpeg




