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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月8日~2026年6月14日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    

	日期：2026年6月14日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等。
2. 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司。
3. 监理单位：/
4. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]合同价款：设计费为人民币 0.915  万元，总价包干。建筑安装工程费暂定为人民币 65.88  万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为  8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。
[bookmark: _GoBack]5.合同工期：60日历天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、3单元202、502管道包封，卫生间、洗衣房墙地砖铺贴
2、1单元101、102、103、104卫生间、洗衣房墙地砖铺贴

施工现场照片：

[image: img_20260608_152604359]
管道包封，地砖铺贴
 
[image: IMG_20260608_153924972][image: IMG_20260608_154031069][image: IMG_20260609_161329703][image: IMG_20260609_161509013]
墙砖铺贴
[image: IMG_20260609_161703629][image: IMG_20260611_173329445]
墙地砖铺贴
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260608_153228557]
[image: IMG_20260608_154833911][image: IMG_20260608_154336571][image: IMG_20260605_114327222]
背胶及墙砖粘接剂
四、其他：（若有）
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