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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年7月6日~2026年7月19日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    

	日期：2026年7月19日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等
2. 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司
3. [bookmark: _GoBack]监理单位：/
4. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]合同价款：设计费为人民币 0.915  万元，总价包干。建筑安装工程费暂定为人民币 65.88  万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为  8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。
5.合同工期：60日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 卫生间玻璃隔断、洗手台盆、衣柜、窗帘、门安装、浴室置物架安装，完工
施工现场照片：

[image: img_20260703_163748244][image: IMG_20260706_164116536][image: img_20260713_171801679]
洗手台盆安装
[image: img_20260709_105831984][image: img_20260709_110312272][image: img_20260709_110951982][image: img_20260715_170558365]
玻璃隔断安装
[image: img_20260715_170703355]
[image: img_20260709_111213653]
浴室置物架安装
[image: img_20260709_111050086][image: img_20260709_111020718]
[image: img_20260709_110748878]
客厅靠墙储物柜安装
[image: img_20260715_170947886]

窗帘安装[image: IMG_20260715_171016410]
房间家具安装



3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）


四、其他：（若有）
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