华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年3月17日~2025年3月23日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年3月23日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **吊顶施工；** 8. **风机盘管，冷媒管安装；** 9. **卫生间墩台砌筑、墙面粉刷。**   **后附图片**  **斜顶（阻燃板加石膏板）**  **IMG_20250318_091057767**  **平顶（双层石膏板）**  **IMG_20250317_081612813IMG_20250317_081708782IMG_20250318_091041328**  **窗帘盒**  **IMG_20250321_090813187**  **风机盘管安装**  **IMG_20250317_081745623IMG_20250317_082149198**  **冷媒管走向**  **IMG_20250317_082221588IMG_20250318_091223856IMG_20250319_085842105IMG_20250319_085854313**  **卫生间墩台**  **IMG_20250318_091148801IMG_20250319_085950143**  **卫生间水泥板墙面粉刷**  **IMG_20250319_085948570**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   空调风机盘管  IMG_20250317_081915333IMG_20250317_082036538IMG_20250317_082122787IMG_20250319_090009851   1. **其他（若有）** | | |