华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年3月31日~2025年4月6日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年4月6日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **顶棚刮二遍腻子；** 8. **空调风口安装；** 9. **灯槽制作安装；** 10. **卫生间蹲便器安装。**   **后附图片**  **顶棚二遍腻子**  **IMG_20250331_090340341IMG_20250331_090355259**  **空调风口安装**  **IMG_20250401_145247831**  **灯槽制作安装**  **IMG_20250401_145309128IMG_20250402_091555583**  **卫生间蹲便器安装**  **IMG_20250403_111337462IMG_20250403_111341354**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   瓷砖  IMG_20250402_091733040  蹲便器  IMG_20250403_111327349   1. **其他（若有）** | | |