华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月19日~2025年5月25日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年5月25日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **不锈钢门窗套安装；** 8. **定制柜安装；** 9. **饮水机安装。**   **后附图片**  **不锈钢门窗套安装**  **IMG_20250519_155659888**  **定制柜**  **IMG_20250525_165909293IMG_20250525_170157999IMG_20250525_165833970**  **饮水机**  **IMG_20250525_170152735**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   不锈钢窗套尺寸  IMG_20250519_155643838IMG_20250519_155652435IMG_20250519_155631945IMG_20250519_155624214   1. **其他（若有）** | | |