华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月5日~2025年5月11日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年5月11日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **墙面板安装；** 8. **卫生间灯具安装；** 9. **钢制防火门安装；** 10. **抗倍特板隔断安装；** 11. **洗手台盆安装。**   **后附图片**  **墙面板粘贴**  **IMG_20250505_085124087IMG_20250507_090018772**  **卫生间灯具安装**  **IMG_20250505_085230781IMG_20250505_085233697**  **钢制防火门安装**  **IMG_20250509_084508525IMG_20250509_084557811**  **抗倍特板隔断安装**  **IMG_20250508_140612562IMG_20250508_140609046**  **洗手台盆安装**  **IMG_20250511_164809611IMG_20250511_164818871**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   卫生间筒灯  IMG_20250505_085405789  卫生间平板灯  IMG_20250505_085422771  门套基层板  IMG_20250507_091725014  抗倍特板  IMG_20250508_140653439IMG_20250508_140711357  钢制防火门（FM乙1421 1521）  IMG_20250509_084653697IMG_20250509_084817341   1. **其他（若有）** | | |