华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年10月13日-10月17日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年十月十七日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程

  2、装饰工程
  3、安装工程
	
	玻璃幕墙施工；
墙面乳胶漆施工；

天棚乳胶漆施工；
屋面防水施工。

	室内石塑地板施工；
屋面防水卷材施工；
外墙真石漆施工。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
室内造型隔墙龙骨及木基层施工情况:

    [image: image1.jpg]fz:émau ¥ (i

mmd‘ A . . .
f‘fa.q‘

BBKAE.

| 8B ;202510 1025
X iy B17C iﬁt
it

1 2BHEMMR mMIfthEs |
!m!:n g:;lz:ﬁ HERES h IR PR

A
bt

BRRXRAANERETRRGY EENARANBE

RERERNGE: Coumse-ooob A= WEUEEAEA: Bl 1l
RURER NG 8 OBst-2012p1§. BRI 3k GBec2d-20p B1g
PERRRERE: oBmissio-meng SRRUELIRR: cBmassu-20Eog

| IRR@E

LA BN \ ,
T wxemme % IRBXRAHY R
B J 11y R T



[image: image2.jpg],,,R::ag? &
TREET 3 i
O o B
WAAENA AR g% axenalW T
A ; Lds. FE
B S #ﬁ.@. "3 4 +ﬁnn %
SRBRERANEARRNR Y kR S = XK
_.E.: uonyg LT yyappily = S
= P 4

ﬁ, e =

PR o



[image: image3.jpg]IEiEi
¥ ® W A 2025.1013 10:27

% -8 W17 ] o
B mﬁa#m-fﬁm
UKOIE

Eﬂl RS0 i

' Bifs H4MOPU4X9B6DBR



[image: image4.jpg]~
e

M6USHWUDUBAP3G

o EE
T =l
s e e, m ,l #
TUEN L xma
- BEESE  %wLI s I8
SRRXRRHAERERRN Ay .m RRB KLY AR mnu%
o T Q= W.X
u__ﬂ TR QE&s
= I e
B
K
=

[
z

x
it
B s T TR



[image: image5.jpg]g

‘;ﬂ,
nia iyl
/| 18 % B 4E: 2025.10.1310:42
“T'x S: B18C

it R BXHHILK - R

-

o ERERENE




    [image: image6.jpg]g ?E‘f%ﬂim] 202510131035 '

;E x SERTeC T
- it & BNARILK - 2R
= Ak

| e S

RSt

R B0 X2A4A3 3ANWABKP



[image: image7.jpg]. 1A 8 B [&: 2025.10.13 10:36
X S: BH18C
Z oM A BRIRARILEK - R
WK S EIE

. [14% L s




[image: image8.jpg]A 18 BY /@: 2025.10.13 10:35

X S: 18T
it R RRXMmHRILEK - £HhR
W RZEHIE

o 'S
P aen |




[image: image9.jpg]WWOOEROPAOOTND

S e Q00Z-186TT1/89 "

ﬁﬂﬂﬁj 2025.10.13 10:34
’ . S B|18C F 7 _
W A BNERUR - R : e
. Wk -

MR4CGW




[image: image10.jpg]18 B i&@: 2025.10.13 10:35

X
i

=M 18.€
M EREHRILE - £hR
WAZEYE

SPIMKGU236T49Y3PL




室内造型面层施工，品牌为梦牌。    

[image: image11.jpg]. L

ot

e
S

g

2025.10.15 10:51
B 21°C L =




[image: image12.jpg]R B E: 2025.10.15 10:51
, R &R0 ’ R
WAFEME o -y 4. CES

Bifh 31INK1IMGP6DYAE3

/




[image: image13.jpg]'—=» B 21C
- ﬁymxmzfﬁﬁa
:lkf#f%




[image: image14.jpg]- ; i |
i} £ ! P <
% " § &
I
+ + i i
sagea et i G 2 "\E‘I)EI
AA g%‘*ﬁ#ﬁ#‘*
o= <o
e Pt T
< i G e R TRt 5 8
o N ElEE 5 e 1 5
o A RA Sade et -
Y e ERX
i ia AT it i
i e - ;‘"' T-— i+ - 4
,;.- For= g 4

e + + 4 @+ S - B
= o :
e oo t L
b e ; :
Sl e E“-E ! t
5 s e e : ; ; ®
TS et ; ’ ; ;
4 g 2 LJ
o
+ + + = i i B Eae Tt el Fres
B e R e i : : : :
Epm ot LN : - : :
S S ] : ; :
P S : : ; : : :
Rl ; ;
£ s i £
@
®
o

‘ TRioR
i 1% B [@: 2025.10.15 10:56

X S BE21T
i R BRI - #£hR

&

= WASEIE - . S BKEN

) .
- .

U ey




[image: image15.jpg]2025.10.15 10:52
A 21°C

HX X - £k
WARZFEIE

LELE

5 YXCKGWGEA3K LMW




屋面防水施工情况，沿墙上翻平均高度10公分左右；

[image: image16.jpg].18 B iE: 2025.10.15 10:52

N S [F21C

i M EINHRILK - R
WA EMIE




[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]2 2025,10.15 10:53
BB 21C
XX - R
WARZEME

il LEE
pifh MEP11AD11GAIAC



[image: image19.jpg]A 18 B j@: 2025.10.15 10:54
x S HZLE

i R RIXHILK - R
WARZEME

34 EEDE
Bith WHPRTWHMCM9BK1





现场开启扇的玻璃部分采用白玻+9A+5LOW中空玻璃。

     [image: image20.jpg]® :U%Eiuﬁu

% B @ 2025.10.15 10:58
X S B21C

it A BXmELEK - R
WK FEE




[image: image21.jpg]&
“i
i

i&]:
=
=¥

2025.10.15 10:58
BB 21C
HEXHHIX - £hR
WAFEWIE

TN24YMYY4R66N



[image: image22.jpg]A &
S =
ith =8

2025.10.15 10:59
B 21°C

HEXTRILIK - £hR
WRZEME

L

S BHIKEN
85 CEDE

Bifh ENET6G6661WCY4





