华中农业大学老人文社科楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2026年10月5日~2026年10月11日

跟 踪 周 报

| 工程名称：华中农业大学老人文社科楼维修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年10月11日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：武汉建工集团股份有限公司 - 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司 - 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司 - 施工内容：建筑面积约21190m2(主楼15983m2、附楼:5207m2)，主楼地上共6层、附楼地上共3层，无地库，包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 合同金额：20685233.86元 人民币（大写）：贰仟零陆拾捌万伍仟贰佰叁拾叁元捌角陆分；暂列金额（不含税）：400000.00元 人民币（大写）：肆拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：40000.00元 人民币（大写）：肆万元整。 - 6.合同工期：120天 - 7.开工日期：2026 年 6 月 12 日 - 施工进展： - 室内墙面顶棚喷涂料； - 地砖铺贴； - 墙砖粘贴； - 复合铝板安装； - 门厅墙面装饰板安装； - 门厅石膏板吊顶安装； - 外连廊真石漆喷涂； - 卫生间洗手台安装； - 卫生间蜂窝铝板隔断安装； - 屋面露台砂浆找平； - 屋面防水卷材铺贴； - 灯具安装； - 屋面加固； - 卫生间排水外接； - 电缆电线敷设； - 屋面消防环管安装； - 空调基础施工。 - 现场抽检： - 地砖铺贴厚度； - 洗脸盆； - 室内乳胶漆； - 复合铝板； - 空调基础； - 灯具； - 电缆。 - 现场记录 室内墙面顶棚喷涂料 地砖铺贴 墙砖粘贴 复合铝板安装 门厅墙面装饰板安装 门厅石膏板吊顶安装 外连廊真石漆喷涂 卫生间洗手台安装 卫生间蜂窝铝板隔断安装 屋面露台砂浆找平 屋面防水卷材铺贴 灯具安装 屋面加固 卫生间排水外接 电缆电线敷设 屋面消防环管安装 空调基础施工 地砖铺贴厚度 洗脸盆 室内乳胶漆 复合铝板 空调基础 灯具 电缆 |  |  |