跟踪审计日志

（2022年10月5日——8日）

工程名称：华中农业大学农贸大楼装修改造升级施工

学校管理部门：华中农业大学物业管理中心

施工单位： 当代建筑装饰集团有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人： 詹卫军  郭婧  隆洁颖

跟 审 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学农贸大楼装修改造升级施工 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月5日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 北侧外立面 |  |
| - 室内菜市场铺砖 |  |
| - 室内菜市场地砖保护 |  |
| - 一层西侧商铺外侧墙体拆除（靠近楼梯的一间） |  |
| - 顶层电梯雨棚安装 |  |

跟 审 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学农贸大楼装修改造升级施工 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月7日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 1、楼梯间商户开门洞 |  |
| - 屋面镀锌风管安装 |  |
| - 风机电动机 |  |

跟 审 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学农贸大楼装修改造升级施工 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月8日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 1、配电柜接线 2、天棚吊顶补腻子 3、屋面层风管安装 - 屋面层房间室内拆除 |  |