华中农业大学青年教师公寓维修改造
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年7月14日-7月20日


1、 工程概况：
1、本次招标工程为8套青年教师公寓维修、修缮、翻新、改造等
2、施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3、监理单位：/
4、合同金额：设计费用为1万元，总价包干；工程施工费用按照以2013版清单、2018系列定额、湖北省现行的计价规则计价，施工费折扣比94%，经审计的最终结算价不得超过74万元，超过部分作为承包方让利。
5、该项目招标控制价：75万元
6、合同工期：合同签订后65个日历天






2、 工程进展情况：
1、 卫生间墙面贴砖完成；
2、 卫生间地面贴砖完成；
3、 墙面粉刷完成；
4、 门槛石施工完成；
5、 插座开关完成50%
6、 材料进场。






3、 本周工作情况：
1、瓷砖厚度测量；
2、门槛石厚度测量；
3、墙面贴砖厚度测量；
4、挡水条长度、宽度测量；
5、地面贴砖厚度测量
6、门槛石测量
4、了解现场材料进场情况；
5、收悉招投标文件、施工合同。
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4、 影像资料
小型断路器材料品牌为罗格朗
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开关插座材料品牌为罗格朗
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灯具材料品牌为欧普
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瓷砖厚度测量                        门槛石厚度测量
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墙面贴砖厚度测量
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  挡水条长度、宽度测量
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地面贴砖厚度测量
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门槛石测量
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墙面乳胶漆粉刷
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