## 华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC )跟踪日志

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积 32493 平方米，地上建筑面积约27793 平方米，地下建筑面积约 4700 平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度 35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29 %）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2024年4月29日--2024年5月5日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月29日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、部分独立基础模板拆除2、筏板基础及柱墩钢筋绑扎；3、人防区后浇带止水钢板安装；4、报告厅处地下室剪力墙、柱钢筋制作安装。  28cf895b7a8be33a53f0b82c282b96f c8ebc938ff6242ab6be17eb40bbd653  622a82faff46e188a59e5a87f9d2eb4 1720631aa9ecfdbbd2d18a0efdeb4f4  111311fc881e4c1e8d4badbd9888351  2ee09e907cd4808ad95c0fb30943c89 5eb46155ab35730a5bdae9741a9d354  15c5f4acebf055cdecd0ef59c3f8c98 5db6cf3e19982da0eb21cdd982f7308 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年5月2日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、地下室底板及剪力墙钢筋绑扎；2、人防区域底板，结构柱钢筋绑扎；3、外墙止水螺杆、吊模施工；  2024_05_02_09_05_22 2024_05_02_09_04_05  2024_05_02_09_14_40 2024_05_02_09_25_38  2024_05_02_09_28_00  2024_05_02_09_33_53  2024_05_02_09_03_44  2024_05_02_09_55_29 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年5月5日 | 星期日 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、地下室底板第3区混凝土浇筑完成；2、人防区域底板钢筋绑扎；  2024_05_05_11_31_17  2024_05_05_11_31_25  1714967055695  1714967088814 | | |