								

华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超  盛昌
跟踪时间：2026年4月26日~2026年5月3日


跟 踪 周 报
	工程名称：华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程

	日期：2026年5月3日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：湖北致中和建设工程有限公司
2. 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司
3. 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司
4. 施工内容：1层楼梯间及中庭墙面涂料翻新;2-3层天地墙面翻新、门更换、窗帘换新、电气、给排水改造;屋面墙顶面涂料翻新等。
5. [bookmark: _GoBack]合同金额：565000.00元 人民币（大写）：伍拾陆万伍仟元整；暂列金额（不含税）：10000.00元 人民币（大写）：壹万元整；专业工程暂估价（不含税）：15000.00元 人民币（大写）：壹万伍仟元整。
6.合同工期：21天。
7.开工日期：2026年 4月 26 日 
2、 施工进展：
1、 地面保护；
2、 门窗拆除；
3、 隔断拆除；
4、 3层走廊墙纸拆除；
5、 腻子铲除；
6、 墙体拆除；
7、 地砖拆除；
8、 抹灰层局部铲除；
9、 空调机位排水管道维修。
3、 现场抽检：
1、构造柱拆除测量。
4、 现场记录：
地面保护
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二层门锁拆除
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三层门拆除
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空调机位检修门拆除
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隔断拆除
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墙纸拆除
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腻子铲除
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墙体拆除
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地砖拆除
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抹灰层铲除
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空调机位排水管维修
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拆除构造柱测量
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