								

华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超  盛昌
跟踪时间：2026年5月18日~2026年5月24日


跟 踪 周 报
	工程名称：华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程

	日期：2026年5月24日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：湖北致中和建设工程有限公司
2. 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司
3. 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司
4. 施工内容：1层楼梯间及中庭墙面涂料翻新;2-3层天地墙面翻新、门更换、窗帘换新、电气、给排水改造;屋面墙顶面涂料翻新等。
5. 合同金额：565000.00元 人民币（大写）：伍拾陆万伍仟元整；暂列金额（不含税）：10000.00元 人民币（大写）：壹万元整；专业工程暂估价（不含税）：15000.00元 人民币（大写）：壹万伍仟元整。
6.合同工期：21天。
7.开工日期：2026年 4月 26 日 
2、 施工进展：
1、 原有铝塑板装饰局部修复；
2、 吊顶安装；
3、 窗洞石膏板封堵；
4、 墙面刮腻子，打磨，刷乳胶漆；
5、 玻璃地簧门安装；
6、 玻璃隔断安装；
7、 吊顶收口；
8、 木制复合门安装。
3、 现场抽检：
1、 封窗洞尺寸测量；
2、 地弹簧。
4、 现场记录：
铝塑板装饰修复
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玻璃门安装
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玻璃隔断安装
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地弹簧
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