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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年10月12日~2026年10月18日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文楼周边环境提升工程 

	日期：2026年10月18日
	星期日
	记录人：位艳

	
1、 工程概况：
（一）华中农业大学人文楼周边环境提升工程 
1. 施工内容：华中农业大学人文楼周边环境提升工程基础处理、园建道路等工程 
2. 施工单位：湖北国创道路工程有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2895000   （人民币  贰佰捌拾玖万伍仟元整  ），其中暂列金¥ 161000   （人民币 壹拾陆万壹仟元整   ）。
5. 合同工期：60日历天
（二）华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1. 施工内容：本项目为华中农业大学人文楼周边环境提升（景观）改造工程，主要实施内容包含人文楼周边拆除工程、绿化工程、给排水工程、强弱电工程及相关配套附属工程
2. 施工单位：武汉市格韵园林有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥1020000.00 元（人民币壹佰零贰万元整），其中暂列金 ¥64000.00 元（人民币陆万肆仟元整）（不含税）。
5. 合同工期：45日历天

2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
（1） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程
1、 人行道路缘石安装
2、 [bookmark: _GoBack]人行道PC砖铺贴
3、 花坛土方回填土
施工照片
[image: IMG_20261012_145826007][image: IMG_20261016_103249234]
人行道路缘石安装
[image: IMG_20261012_150532796][image: IMG_20261013_091139309][image: img_20261014_141516046]
人行道PC石英砖铺装



[image: img_20261014_140925630][image: IMG_20261014_140806411]
道路基层钢筋网制作安装
[image: IMG_20261012_145740388][image: IMG_20261014_141603618][image: IMG_20261014_141605697]花坛土方回填[image: img_20261014_141244899]
树根挖掘外运
（2） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）

1、 给水管安装、阀门安装、阀门井砌筑
2、电缆沟拆除恢复





[image: IMG_20261012_150001558][image: IMG_20261016_103335896][image: img_20261016_103415897][image: img_20261016_103148938]
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电缆沟拆除恢复


材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20261012_150219482][image: IMG_20261012_150328973]
[image: img_20261014_141544719]


四、其他：（若有）
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