

华中农业大学人文楼周边环境提升工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年9月14日~2026年9月20日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文楼周边环境提升工程 

	日期：2026年9月13日
	星期日
	记录人：位艳

	
1、 工程概况：
（一）华中农业大学人文楼周边环境提升工程 
1. 施工内容：华中农业大学人文楼周边环境提升工程基础处理、园建道路等工程 
2. 施工单位：湖北国创道路工程有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2895000   （人民币  贰佰捌拾玖万伍仟元整  ），其中暂列金¥ 161000   （人民币 壹拾陆万壹仟元整   ）。
5. 合同工期：60日历天
（二）华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1. 施工内容：本项目为华中农业大学人文楼周边环境提升（景观）改造工程，主要实施内容包含人文楼周边拆除工程、绿化工程、给排水工程、强弱电工程及相关配套附属工程
2. 施工单位：武汉市格韵园林有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥1020000.00 元（人民币壹佰零贰万元整），其中暂列金 ¥64000.00 元（人民币陆万肆仟元整）（不含税）。
5. 合同工期：45日历天

2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
（1） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程
1、植草砖铺贴、路缘石安装、停车位碎石摊铺及混凝土浇筑


[image: img_20260914_092643260][image: img_20260914_092857524]
停车位碎石摊铺及混凝土浇筑

[image: img_20260915_130033463][image: IMG_20260918_155252592]
停车位植草砖铺贴
[image: img_20260914_093253664]
停车位路缘石安装
[image: img_20260916_091032861][image: IMG_20260916_091350539][image: img_20260920_091108190]
停车位路缘石拆除加高（变更）
（2） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1、 强弱电套管安装，强弱电井砌筑
2、 预制雨水口安装
[image: img_20260914_093446558]
预制雨水口安装
3、 [image: IMG_20260916_092038664][image: img_20260916_091802745][image: IMG_20260916_092045542][image: img_20260918_155732037]强弱电套管安装，强弱电井砌筑

材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260918_160100218][image: img_20260920_090525582]
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四、其他：（若有）
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