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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年9月21日~2026年9月27日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文楼周边环境提升工程 

	日期：2026年9月27日
	星期日
	记录人：位艳

	
1、 工程概况：
（一）华中农业大学人文楼周边环境提升工程 
1. 施工内容：华中农业大学人文楼周边环境提升工程基础处理、园建道路等工程 
2. 施工单位：湖北国创道路工程有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2895000   （人民币  贰佰捌拾玖万伍仟元整  ），其中暂列金¥ 161000   （人民币 壹拾陆万壹仟元整   ）。
5. 合同工期：60日历天
（二）华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1. 施工内容：本项目为华中农业大学人文楼周边环境提升（景观）改造工程，主要实施内容包含人文楼周边拆除工程、绿化工程、给排水工程、强弱电工程及相关配套附属工程
2. 施工单位：武汉市格韵园林有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥1020000.00 元（人民币壹佰零贰万元整），其中暂列金 ¥64000.00 元（人民币陆万肆仟元整）（不含税）。
5. 合同工期：45日历天
6. 
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
（1） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程
1、植草砖铺贴、路缘石安装、停车位碎石摊铺及混凝土浇筑
2、停车位东侧路面植筋，钢筋网单层双向12@200
[image: img_20260921_084918649]
停车位东侧非机动车碎石垫层
[image: img_20260922_103047411][image: img_20260922_103231426][image: img_20260922_103451620]
[bookmark: _GoBack]停车位东侧路面植筋，钢筋网单层双向12@200
[image: img_20260922_104057104][image: img_20260923_125454400][image: img_20260924_173311998][image: img_20260926_124751841]
西侧人行道碎石及混凝土基层


[image: img_20260924_173925582]
[image: img_20260926_124941679]
西侧机动车道路床回填碾压

（2） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1、 阀门井雨水口砌筑
[image: dd7c5e374198cdfcb3c1d7e03afbea02]
[image: 3ec91b55129e7f14ade3d0abfed10449]
材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）




四、其他：（若有）
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