

华中农业大学人文楼周边环境提升工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年9月7日~2026年9月13日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文楼周边环境提升工程 

	日期：2026年9月13日
	星期日
	记录人：位艳

	
1、 工程概况：
（一）华中农业大学人文楼周边环境提升工程 
1. 施工内容：华中农业大学人文楼周边环境提升工程基础处理、园建道路等工程 
2. 施工单位：湖北国创道路工程有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2895000   （人民币  贰佰捌拾玖万伍仟元整  ），其中暂列金¥ 161000   （人民币 壹拾陆万壹仟元整   ）。
5. 合同工期：60日历天
（二）华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1. 施工内容：本项目为华中农业大学人文楼周边环境提升（景观）改造工程，主要实施内容包含人文楼周边拆除工程、绿化工程、给排水工程、强弱电工程及相关配套附属工程
2. 施工单位：武汉市格韵园林有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥1020000.00 元（人民币壹佰零贰万元整），其中暂列金 ¥64000.00 元（人民币陆万肆仟元整）（不含税）。
5. 合同工期：45日历天

2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
（1） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程
1、植草砖铺贴、路缘石安装、停车位碎石摊铺及混凝土浇筑
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260911_100622948][image: IMG_20260907_091602716][image: img_20260908_081629930]
停车位植草砖铺贴
[image: IMG_20260907_091617244]

[image: img_20260908_081837167][image: img_20260909_171139999][image: img_20260910_105934762]

停车位碎石摊铺及混凝土浇筑[image: IMG_20260911_100606439][image: img_20260910_110332621]
停车位路缘石安装
（2） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1、东侧电缆井钢筋绑扎模板
2、过路管混凝土包封

[image: img_20260907_090411364]
[image: img_20260907_090552009]
过路管混凝土包封
[image: img_20260907_091407990]
排水管道安装
[image: img_20260911_100345677]
东侧电缆井钢筋绑扎模板
材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260907_091543935]
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四、其他：（若有）
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