华中农业大学校园人行道改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2023年4月3日~2023年4月9日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学校园人行道改造工程 | | |
| 日期：2022年4月9日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：人行道改造工程总面积 9800 ㎡。学院路及狮子山大道两侧，其中学院路自动医动科大楼南边道路两侧至博园 6 栋学生宿舍南边道路两侧人行道，施工面积 3200 ㎡；狮子山大道自分子楼北边道路两侧至游泳馆南边道路两侧人行道，施工面积 6600 ㎡。施工内容：拆除既有人行道、路缘石、树穴石、重新铺装更换等。 2. 施工单位：湖北顺昌隆建设发展有限公司。 3. 合同金额： ¥ 2000000.00 （人民币 贰佰万元整 ），其中暂列金¥110000 元（人民币 壹拾壹万元整）。 4. 合同工期：70天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 狮子山大道--分子楼段：树穴混凝土站石砌筑； 7. 狮子山大道--食科楼段：步砖及基层拆除，混凝土垫层浇筑； 8. 学院路--动医动科：混凝土道路拆除，混凝土基层浇筑，树穴混凝土站石砌筑； 9. 学院路--资环楼景园楼段：步砖及基层拆除。   后附图片  狮子山大道--分子楼段  IMG_20230404_094910282  IMG_20230404_094933797  狮子山大道--食科楼段  IMG_20230406_140245IMG_20230407_105136830IMG_20230407_105132150IMG_20230407_105055078IMG_20230407_105113478  学院路--动医动科  IMG_20230407_100118156IMG_20230407_100111666IMG_20230407_100138941IMG_20230407_100154917IMG_20230407_100208730IMG_20230407_100232686IMG_20230407_100351715  学院路--资环楼景园楼段  IMG_20230409_173742586IMG_20230409_081345IMG_20230409_173224086IMG_20230409_173255550IMG_20230409_173411016IMG_20230409_173335516IMG_20230409_173714626   1. 其他：（若有）   学院路--动医动科楼段破除混凝土道路，浇筑混凝土基层为签证增加，工程量现场测量收方。  IMG_20230405_093045 | | |