水产楼-食科楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年8月1日~2022年8月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：水产楼-食科楼维修改造工程 | | |
| 日期：2022年8月7日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| **一：现场情况：**   1. **水产楼室内及公共区粉刷修补墙面挂网刮抗裂砂浆；** 2. **室内墙面刮腻子；** 3. **卫生间做丙纶布防，上翻高度300mm；** 4. **地面砖铲除修补；** 5. **屋面落水管改道安装；** 6. **西侧楼梯地面石材铺贴；** 7. **外墙刮挂网抗裂砂浆；** 8. **电梯打孔安装预埋件。** | | |