水产楼-食科楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年8月1日~2022年8月7日

跟 踪 日 志

| 工程名称：水产楼-食科楼维修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年8月7日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一：现场情况： - 水产楼室内及公共区粉刷修补墙面挂网刮抗裂砂浆； - 室内墙面刮腻子； - 卫生间做丙纶布防，上翻高度300mm； - 地面砖铲除修补； - 屋面落水管改道安装； - 西侧楼梯地面石材铺贴； - 外墙刮挂网抗裂砂浆； - 电梯打孔安装预埋件。 |  |  |