水产楼-食科楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年8月15日~2022年8月21日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：水产楼-食科楼维修改造工程 | | |
| 日期：2022年8月21日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| **一：现场情况：**   1. **水产楼外墙刮第二遍腻子，刷真石漆；** 2. **卫生间地面砖铺贴，墙地面美缝，吊顶安装，洗手台安装；** 3. **室内墙面顶棚刮腻子，打磨，刷乳胶；** 4. **楼梯栏杆安装（201不锈钢厚度1mm）；** 5. **公共区顶安装，室内硅钙板吊顶安装；** 6. **外窗收口粉刷；** 7. **吊顶灯具安装；** 8. **电梯钢骨架安装，外饰面板安装，保温板安装，静压桩施工（250\*250混凝土方桩，每个电梯6根，每根4.5m长），二次结构浇筑。** | | |