华中农业大学第四教学楼改造提升工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年7月8日~2024年7月14日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第四教学楼改造提升工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年7月14日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：第四教学楼外墙空鼓、开裂、风化粉刷层铲除，面层漆铲除，新作外墙真石漆；外墙铝板装饰更换，局部连廊封窗；空调外机拆改，增设百叶。 - 施工单位：金工建设集团股份有限公司 - 合同金额： ¥4968023.09（人民币 肆佰玖拾陆万捌仟零贰拾叁元零角玖分），其中暂列金¥200000.00（人民币 贰拾万元整）。 - 合同工期：60天。 - 开工时间：2024年7月4日。 - 施工进展： - 双排外脚手架搭设； - 外墙粉刷层铲除。 后附图片 脚手架： 外墙粉刷层铲除： - 其他（若有） |  |  |