华中农业大学第四教学楼改造提升工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年7月4日~2024年7月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第四教学楼改造提升工程 | | |
| 日期：2024年7月7日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：第四教学楼外墙空鼓、开裂、风化粉刷层铲除，面层漆铲除，新作外墙真石漆；外墙铝板装饰更换，局部连廊封窗；空调外机拆改，增设百叶。 2. 施工单位：金工建设集团股份有限公司。 3. 合同金额： ¥4968023.09（人民币 肆佰玖拾陆万捌仟零贰拾叁元零角玖分），其中暂列金¥200000.00（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2024年7月4日。 6. **施工进展：** 7. 围挡、双排外脚手架搭设； 8. 空调外机拆除。   **后附图片**  **围挡：**  **IMG_20240704_094054998IMG_20240704_094541648**  **脚手架：**  **IMG_20240705_080713779IMG_20240707_090825993**  **空调外机拆除：**  **IMG_20240704_160356741IMG_20240705_172638611**   1. **其他（若有）**   空调外机  IMG_20240704_160310553 | | |