华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年7月1日~2025年7月13日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期） | | |
| 日期：2025年7月13日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：博3安装、装饰工程，博园7-15、荟园1-5栋维修工程；不限于拆除工程，给排水安装，电气安装，应急照明系统安装，弱电安装，火灾自动报警安装，消火栓系统安装，砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 2. 施工单位：武汉华宇达建设工程有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥4945882.31元（人民币肆佰玖拾肆万伍仟捌佰捌拾贰元叁角壹分），其中暂列金：无。  合同工程：60日历天   1. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 2. **荟园1、2、3栋乳胶漆涂刷门、床、窗及锁检修。荟3栋第一批72间已入住，门纱、窗纱已换。荟3-119、116更换蹲便器** 3. **荟园4、5栋乳胶漆涂刷、家具、水电检修** 4. **博园3栋门窗、水槽拆除**   施工照片：  img_20250707_154657722img_20250707_153917418img_20250707_155136563img_20250710_103822055  荟2墙面乳胶漆  img_20250711_112222810  荟2 家具检修  IMG_20250709_105317040IMG_20250709_105447215  荟3.蹲便器更换  IMG_20250709_105627670  荟3 墙面腻子修补  IMG_20250630_162414831  IMG_20250630_162405156IMG_20250630_162358457  博3 拆除入户门帘窗外露未抹灰宽度8cm  img_20250709_111423128img_20250709_111917025  荟4腻子修补  IMG_20250630_162328065IMG_20250630_162315718  阳台门拆除  IMG_20250630_162108663IMG_20250630_162045057  卫生间门拆除后洞口尺寸670cm  img_20250630_163138698  拆除前水池尺寸  IMG_20250630_162843970IMG_20250630_162125806  IMG_20250710_110357484IMG_20250710_110512069IMG_20250630_162207606IMG_20250710_111055862IMG_20250710_111143708  IMG_20250710_111129369IMG_20250710_111212310   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **img_20250708_103218329**  **清单要求**  **IMG_20250708_103250864IMG_20250708_102835231IMG_20250708_102801598IMG_20250708_102748053IMG_20250708_102737471IMG_20250708_102654700IMG_20250708_103333016**  **IMG_20250707_155606376**  **四、其他：（若有）** | | |