华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程(二期)
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第一期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年6月29日-7月6日



1、 工程概况：
[bookmark: _GoBack]1、华中农业大学学生公寓楼维修施工。
2、施工单位：湖北福泰建筑装饰工程有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、合同金额： 2673000.00元，其中暂估价200000.00元。
5、该项目招标控制价：3782001.82 元，承包人报价浮动率应为[1－（2673000.00-200000.00）／（3782001.82-200000）]×100%=30.96%
6、材料价格采用2026年3月《武汉建设工程价格信息》







2、 工程进展情况：
施工情况；
1、 本周主要在荟10施工；
3、 本周工作情况：
1、 现场勘察测量(纱窗测量、地面破除测量)；
2、 召开项目启动会；
3、 梳理招标文件、投标文件品牌；
4、 罗列装饰跟踪要点等。





4、 影像资料
  现场部分鼓包处腻子铲除
 [image: 1f9168c0dc8a980efa33d04a4d85460c] [image: 2b9e77e5f1d0d186f0f8d443067066cf]
   油漆及腻子材料进场（材料品牌为三棵树）
[image: IMG_1622]  [image: IMG_1623]
 门上更换纱窗
[image: IMG_1664] [image: IMG_1665]
纱窗测量
[image: IMG_1674]  [image: IMG_1675]
 卫生间地面破除施工及测量
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