华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程(二期)
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年7月20日-7月26日



1、 工程概况：
1、华中农业大学学生公寓楼维修施工。
2、施工单位：湖北福泰建筑装饰工程有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、合同金额： 2673000.00元，其中暂估价200000.00元。
5、该项目招标控制价：3782001.82 元，承包人报价浮动率应为[1－（2673000.00-200000.00）／（3782001.82-200000）]×100%=30.96%
7、材料价格采用2026年3月《武汉建设工程价格信息》







2、 工程进展情况：
施工情况；
1、 本周各楼栋均开始施工；
3、 本周工作情况：
1、 [bookmark: _GoBack]现场勘察测量(线管测量)；
2、 梳理招标文件、投标文件品牌；
3、 罗列装饰跟踪要点等。






4、 影像资料
 材料进场(地砖材料品牌为欣邦)；材料人工上楼
[image: GBJP5853]  [image: IMG_3763]
材料进场(地砖材料品牌为美臣)；
[image: IMG_3765]  [image: IMG_3767]
材料进场(灯具材料更换三极雄光)
[image: IMG_4229]  [image: IMG_4230]
  材料进场(电线材料为二厂)
[image: IMG_3979]  [image: IMG_3981]

洗手盆材料进场(无材料品牌)
[image: IMG_4221]  [image: IMG_4224]
线管现场测量
[image: IMG_3955] [image: IMG_3956]
线管及电线施工
[image: IMG_3954] [image: IMG_3972]

  卫生间闭水实验
  [image: IMG_3797]  [image: IMG_3804]

   部分吊顶拆除
  [image: IMG_3799]  [image: IMG_3792]
  宿舍部分油漆铲除并刷油漆
  [image: IMG_4245]  [image: XZSQ7712]
  [image: IMG_3780] [image: IMG_4242]
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