华中农业大学第五综合楼

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年7月1日~2022年7月10日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第五综合楼 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年7月10日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一：现场情况： - 基坑土方外运至孙家窑（1km内）； - 临时道路硬化施工。 |  |  |