华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年9月30日~2024年10月6日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程 | | |
| 日期：2024年10月6日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：道路西起梧桐路，东至植物科学技术学院教学基地，全长419m，包含道路、给排水、交通、绿化、通信、照明、监控、电力、附属道路等工程。 2. 施工单位：湖北亿广建设有限公司 3. 合同金额：7810521.40元 人民币（大写）：柒佰捌拾壹万零伍佰贰拾壹元肆角整；暂列金额：750000.00元 人民币（大写）柒拾伍万元整；专业工程暂估价510000.00 人民币（大写）伍拾壹万元整。 4. 合同工期：75天。 5. 开工时间：2024年9月16日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **砖渣回填碾压。**   **后附图片**  **道路砖渣回填碾压**  **IMG_20240930_094154297IMG_20240930_094157167IMG_20240930_094215598**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   砖渣回填收方  扫描全能王 2024-09-30 10.16_1   1. **其他（若有）** | | |