华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年2月17日~2025年2月23日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程 | | |
| 日期：2025年2月23日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：道路西起梧桐路，东至植物科学技术学院教学基地，全长419m，包含道路、给排水、交通、绿化、通信、照明、监控、电力、附属道路等工程。 2. 施工单位：湖北亿广建设有限公司 3. 合同金额：7810521.40元 人民币（大写）：柒佰捌拾壹万零伍佰贰拾壹元肆角整；暂列金额：750000.00元 人民币（大写）柒拾伍万元整；专业工程暂估价510000.00 人民币（大写）伍拾壹万元整。 4. 合同工期：75天。 5. 开工时间：2024年9月16日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **绿化带铺细砂、营养土，铺种草皮；** 8. **花岗岩车挡安装；** 9. **路口接原有道路混凝土浇筑；** 10. **大动物房道碎石垫层；** 11. **大动物房道路水稳层摊铺。**   **后附图片**  **铺种草皮**  **IMG_20250217_084346390IMG_20250218_084551525IMG_20250218_084558604IMG_20250218_084737468IMG_20250219_084946073IMG_20250219_085035613**  **花岗岩车挡安装**  **IMG_20250217_084312605IMG_20250217_084315350IMG_20250218_084629017**  **道路混凝土**  **IMG_20250217_084559124**  **大动物房道路碎石垫层**  **IMG_20250217_085213751IMG_20250217_085324091IMG_20250217_085339453**  **大动物房道路水稳层**  **IMG_20250219_085716593IMG_20250219_085720620IMG_20250219_090104235**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   花岗岩车挡  IMG_20250218_084649750   1. **其他（若有）** | | |