华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年2月24日~2025年3月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程 | | |
| 日期：2025年3月2日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：道路西起梧桐路，东至植物科学技术学院教学基地，全长419m，包含道路、给排水、交通、绿化、通信、照明、监控、电力、附属道路等工程。 2. 施工单位：湖北亿广建设有限公司 3. 合同金额：7810521.40元 人民币（大写）：柒佰捌拾壹万零伍佰贰拾壹元肆角整；暂列金额：750000.00元 人民币（大写）柒拾伍万元整；专业工程暂估价510000.00 人民币（大写）伍拾壹万元整。 4. 合同工期：75天。 5. 开工时间：2024年9月16日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **人行道步砖铺设；** 8. **挡墙砌筑；** 9. **道路穿线预敷线管** 10. **大动物房围墙砌筑；** 11. **大动物房混凝土道路浇筑。**   **后附图片**  **人行道步砖铺设**  **IMG_20250224_084913859IMG_20250224_084932477**  **挡墙砌筑**  **IMG_20250227_144211355IMG_20250228_141712843**  **大动物房围墙砌筑**  **IMG_20250225_085701248IMG_20250228_142157762**  **道路预敷穿线管**  **IMG_20250224_085935401IMG_20250224_085941324IMG_20250224_091150843**  **大动物房混凝土道路浇筑**  **IMG_20250224_090810204IMG_20250224_144127210IMG_20250224_144231514IMG_20250227_144623272**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   人行道步砖铺贴厚度  IMG_20250224_143434872   1. **其他（若有）** | | |