华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年3月17日~2025年3月23日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程 | | |
| 日期：2025年3月23日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：道路西起梧桐路，东至植物科学技术学院教学基地，全长419m，包含道路、给排水、交通、绿化、通信、照明、监控、电力、附属道路等工程。 2. 施工单位：湖北亿广建设有限公司 3. 合同金额：7810521.40元 人民币（大写）：柒佰捌拾壹万零伍佰贰拾壹元肆角整；暂列金额：750000.00元 人民币（大写）柒拾伍万元整；专业工程暂估价510000.00 人民币（大写）伍拾壹万元整。 4. 合同工期：75天。 5. 开工时间：2024年9月16日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **道路井盖加固；** 8. **树池粘贴蘑菇石，花坛粘贴石材；** 9. **大动物房植草砖铺贴；** 10. **大动物房附属区硬化；** 11. **大动物房铁大门利旧安装。**   **后附图片**  **井盖加固**  **IMG_20250317_075908633IMG_20250317_075939374**  **树池蘑菇石**  **IMG_20250317_080105797IMG_20250317_080115162**  **花坛石材**  **IMG_20250320_144044141IMG_20250321_085307556**  **植草砖**  **IMG_20250317_080531261**  **附属区硬化**  **IMG_20250318_085508557IMG_20250318_085809045**  **大门安装**  **IMG_20250320_144803563**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   沥青混凝土厚度  IMG_20250317_080015205IMG_20250318_085001930IMG_20250318_085053018IMG_20250318_085108629  石材厚度  IMG_20250320_144037505  植草砖铺贴厚度  IMG_20250317_080549066   1. **其他（若有）** | | |