华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年6月24日~2024年6月30日

**跟 踪 日 志**

|  |
| --- |
| 工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目 |
| 日期：2024年6月30日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。
2. 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司。
3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。
4. 合同工期：90天。
5. 开工时间：2024年4月1日。
6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**
7. 管井冷媒管安装；
8. 网络机房服务器机柜安装；
9. UPS机柜安装；
10. 蓄电池室空调安装。

**后附图片****空调冷媒管：****IMG_20240625_083520952IMG_20240630_161608914****网络机房机柜：****IMG_20240624_082223761IMG_20240630_163227364****UPS机柜：****IMG_20240630_162135587IMG_20240630_162143573****蓄电池室空调：****IMG_20240630_162215897**1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**
2. **其他（若有）**
 |