华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年7月22日~2024年7月28日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目 | | |
| 日期：2024年7月28日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。 2. 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司 3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2024年4月1日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 墙面刮腻子； 8. 防火门安装（玻璃门拆除更换防火门）； 9. 机柜电缆接线； 10. 控制中心地面混凝土找平； 11. 灯具安装； 12. 蓄电池组装。   **后附图片**  **墙面刮腻子：**  **IMG_20240722_081559872**  **防火门安装（变更更换）：**  **IMG_20240724_074509209**  **机柜电缆接线：**  **IMG_20240724_074703624IMG_20240726_074343827**  **控制中心地面：**  **IMG_20240726_074048166IMG_20240726_074045890**  **灯具安装**  **IMG_20240726_100742756**  **蓄电池安装**  **IMG_20240726_101410522**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   蓄电池  **IMG_20240726_101421704**IMG_20240726_074751700   1. **其他（若有）** | | |