华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年8月12日~2024年8月18日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目 | | |
| 日期：2024年8月18日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。 2. 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司 3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2024年4月1日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **空调冷媒管道安装，控制电缆安装；** 8. **墙面桥架洞口防火封堵。**   **后附图片**  **空调冷凝水管：**  **IMG_20240812_080939794IMG_20240814_082423816**  **控制电缆：**  **IMG_20240814_082753683**  **防火封堵：**  **IMG_20240814_083341656**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   观察窗防火玻璃  控制电缆  IMG_20240814_082815700   1. **其他（若有）** | | |