华中农业大学学府路周边环境改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年6月2日~2025年6月8日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学府路周边环境改造工程 | | |
| 日期：2025年5月25日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：学府楼周边人行道拆除，新建及绿化工程 2. 施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2672600.00（人民币贰佰陆拾柒万贰仟陆佰），其中暂列金：无   1. 合同工程：60日历天 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 3. 电缆沟盖板制作安装3块 4. 人行道+270-620，原人行步砖及结合层拆除，现场无混凝土垫层及碎石垫层拆除，路槽土方开挖、碎石垫层摊铺、混凝土垫层浇筑、塑料薄膜养护。建筑垃圾校内转运   施工照片：  IMG_20250605_083855523  img_20250603_105518384  电缆沟盖板制作安装  img_20250606_090227778  机械挖路槽  img_20250606_090435328  img_20250606_090558158  img_20250606_151618924  碎石摊铺、路缘石安装  IMG_20250606_152117648IMG_20250606_152114363  混凝土浇筑，薄膜养护   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **6fd3d8fa9e352a69f7a075edfdd3b8c**  **四、其他：（若有）** | | |