华中农业大学学府路周边环境改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年6月23日~2025年7月6日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学府路周边环境改造工程 | | |
| 日期：2025年7月6日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：学府楼周边人行道拆除，新建及绿化工程 2. 施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2672600.00（人民币贰佰陆拾柒万贰仟陆佰），其中暂列金：无   1. 合同工程：60日历天 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 3. 人行道+270-360，原人行步砖及结合层拆除，现场无混凝土垫层及碎石垫层拆除，路槽土方开挖、碎石垫层摊铺、混凝土垫层浇筑、塑料薄膜养护。建筑垃圾校内转运； 4. 人行道+210-270，原人行步砖及结合层拆除，现场无混凝土垫层及碎石垫层拆除，建筑垃圾校内转运；碎石垫层摊铺、混凝土垫层浇筑、塑料薄膜养护。   3、270-620 人行透水步砖铺贴  施工照片：  IMG_20250626_090320336  IMG_20250626_090313600IMG_20250626_090244511  人行道+210-270人行步砖拆除，路槽开挖  img_20250625_085110999img_20250624_144050837IMG_20250624_143420411IMG_20250624_143402330IMG_20250624_143306676IMG_20250624_143224299  +270-360人行道碎石摊铺  IMG_20250626_085102704IMG_20250626_085229219  IMG_20250707_085932538IMG_20250707_085938717  +270-360混凝土浇筑  IMG_20250630_171750455IMG_20250630_171838631  人行道+210-270，电缆沟降板，人工凿砖  IMG_20250702_090353256IMG_20250702_090349984IMG_20250702_090504896IMG_20250702_090446035IMG_20250702_090432256IMG_20250702_090427572  人行道+210-270 碎石垫层摊铺、混凝土垫层浇筑、塑料薄膜养护。  img_20250703_090755199  人行道+210-270 剩余5米碎石垫层摊铺未施工  IMG_20250702_085951119IMG_20250701_090108941IMG_20250701_090143964IMG_20250702_090007063  南区270-620人行透水步砖铺贴   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **img_20250709_084051254**  **四、其他：（若有）** | | |