华中农业大学学府路周边环境改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年6月9日~2025年6月22日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学府路周边环境改造工程 | | |
| 日期：2025年6月22日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：学府楼周边人行道拆除，新建及绿化工程 2. 施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2672600.00（人民币贰佰陆拾柒万贰仟陆佰），其中暂列金：无   1. 合同工程：60日历天 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 3. 人行道+270-620，原人行步砖及结合层拆除，现场无混凝土垫层及碎石垫层拆除，路槽土方开挖、碎石垫层摊铺、混凝土垫层浇筑、塑料薄膜养护。建筑垃圾校内转运   施工照片：  IMG_20250613_101707545IMG_20250613_101738251  270-620原人行步砖拆除，建筑垃圾校内转运  IMG_20250613_102011327IMG_20250613_102510484IMG_20250613_102138335IMG_20250613_102304805  约63.5米电缆沟部分没有混凝土垫层  IMG_20250610_160736719IMG_20250610_160747558IMG_20250611_095538210IMG_20250611_095547381  IMG_20250616_091846866IMG_20250616_091930151  人行步砖铺贴  img_20250616_091134313img_20250617_085346354  挖人行道路槽  微信图片_20250623104209微信图片_20250623103944微信图片_202506231042081微信图片_202506231042072微信图片_202506231042071微信图片_20250623104208  人行道碎石摊铺  微信图片_20250623104204  混凝土浇筑   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20250612_101342774IMG_20250612_101349392IMG_20250612_101406139**  微信图片_20250623104546  **四、其他：（若有）** | | |