华中农业大学学府路周边环境改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年8月4日~2025年8月10日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学府路周边环境改造工程 | | |
| 日期：2025年8月10日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：学府楼周边人行道拆除，新建及绿化工程 2. 施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2672600.00（人民币贰佰陆拾柒万贰仟陆佰），其中暂列金：无   1. 合同工程：60日历天 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 3. 北区人行道+280-460，透水砖铺贴 4. 北区人行道+200-260，碎石摊铺，混凝土浇筑 5. 北区人行道+0-200，原人行道拆除，路槽开挖，碎石摊铺，混凝土浇筑   施工照片：  IMG_20250804_091641976img_20250804_091829866img_20250804_091829866   1. 北区人行道+280-460，透水砖铺贴   img_20250804_091345995  img_20250805_100517819  树池安装  img_20250804_092403171  北区人行道+200-260，碎石摊铺  IMG_20250804_092537086IMG_20250804_092631278北区人行道+140-200，碎石摊铺  img_20250804_092727467人行道+140-200，碎石摊铺  img_20250808_152545742人行道+140-200，混凝土浇筑  img_20250806_0954038971754901858974  人行道+60-140，路槽开挖，碎石摊铺  IMG_20250804_093229103IMG_20250805_095230257IMG_20250805_095232934IMG_20250805_095623784IMG_20250805_095702225IMG_20250805_095656588  IMG_20250805_095656588img_20250806_095810481  人行道0-60，路槽开挖，碎石摊铺  IMG_20250807_174257995IMG_20250807_174317614  人行道+0-140，混凝土浇筑   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **img_20250805_100857312**  img_20250805_100517819  **四、其他：（若有）** | | |