公共基础教学实验室改造提升项目外墙维修

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年8月19日~2024年8月25日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：公共基础教学实验室改造提升项目外墙维修 | | |
| 日期：2024年8月25日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：逸夫楼外墙空鼓修复，新作真石漆，空调移位安装，百叶安装等。 2. 施工单位：一鸣建设建设集团有限公司。 3. 合同金额： ¥3988340.91（人民币 叁佰玖拾捌万捌仟叁佰肆拾元玖角壹分），其中暂列金¥50000.00（人民币 伍万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2024年6月25日。 6. **施工进展：** 7. **墙面刮防水砂浆；** 8. **外墙刮抗裂砂浆、腻子；** 9. **墙面喷真石漆。**   **后附图片**  **防水砂浆：**  **IMG_20240822_100219081**  **抗裂砂浆：**  **IMG_20240821_085526161IMG_20240821_085530687IMG_20240823_085411815**  **腻子：**  **IMG_20240821_084107169IMG_20240823_084936801**  **真石漆：**  **IMG_20240821_083747085**   1. **其他（若有）** | | |