公共基础教学实验室改造提升项目外墙维修

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年9月2日~2024年9月8日

**跟 踪 日 志**

|  |
| --- |
| 工程名称：公共基础教学实验室改造提升项目外墙维修 |
| 日期：2024年9月8日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**1. 施工内容：逸夫楼外墙空鼓修复，新作真石漆，空调移位安装，百叶安装等。
2. 施工单位：一鸣建设建设集团有限公司。
3. 合同金额： ¥3988340.91（人民币 叁佰玖拾捌万捌仟叁佰肆拾元玖角壹分），其中暂列金¥50000.00（人民币 伍万元整）。
4. 合同工期：90天。
5. 开工时间：2024年6月25日。
6. **施工进展：**
7. **空调百叶安装；**
8. **蘑菇石局部更换。**

**后附图片****空调百叶：****IMG_20240904_172725084****蘑菇石：****IMG_20240907_101439369IMG_20240907_101455098**1. **其他（若有）**
 |