**华中农业大学园艺林学学院数字温室实践教学基地建设**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年9月2日~2024年9月8日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院数字温室实践教学基地建设 | | |
| 日期：2024年9月8日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：主体为钢结构玻璃数字温室，总建筑面积为1497.6m2，温室面积1267.2 m2，料场面积230.4 m2，温室及料场檐高5m，顶高5.8m，温室顶覆面漫射玻璃，四周及隔断覆盖中空玻璃。温室建设项目包含大小温室15间、主控室及计算机机房1间、栽培操作间1间、料场区1处，搭配强弱水电系统、物联网控制系统、温湿度控制系统、喷滴灌系统等。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司 3. 合同金额：5579830.65元 人民币（大写）：伍佰伍拾柒万玖仟捌佰叁拾元陆角伍分；暂列金额：50000.0元 人民币（大写）伍万元整。 4. 合同工期：100天。 5. 开工时间：2024年7月30日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **室外排水沟加高砌砖、粉刷，盖板恢复（部分换新）。**   **后附图片**  **排水沟砌筑粉刷：**  **IMG_20240904_171131100IMG_20240904_171134722IMG_20240904_171203436**  **排水沟盖板;**  **IMG_20240906_103124674IMG_20240906_103127377IMG_20240906_103150637**   1. **材料抽验** 2. **其他** | | |