幼儿园扩建工程工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞  张超

跟踪时间：2020年6月1~5日

跟 踪 日 志

天气：晴                                      气温：

| 工程名称：幼儿园扩建工程工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2020-61~5 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 一层室内回填土掺石灰回填打夯。 - 室内安装工程管道安装、配电柜架安装。 - 室内坡道桥架安装。 - 楼层砌体砌筑、二构施工。 - 墙体甩浆拉毛。 - 墙体墙面抹灰。 |  |  |