**华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年4月28日~2024年5月5日

**跟 踪 日 志**

|  |
| --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程 |
| 日期：2024年5月5日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**1. 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等
2. 施工单位：莱克建设集团有限公司
3. 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ）
4. 合同工期：45天。
5. 开工时间：2023年11月24日。
6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**
7. 气楼钢结构安装，土方回填，钢墙架安装。

**后附图片****气楼钢结构安装：****微信图片_20240507152001****土方回填：****IMG_20240428_161237990****钢墙架：****微信图片_20240507151953**1. **其他（若有）**
 |