**华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年6月10日~2024年6月16日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程 | | |
| 日期：2024年6月16日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等。 2. 施工单位：莱克建设集团有限公司。 3. 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ）。 4. 合同工期：45天。 5. 开工时间：2023年11月24日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 混凝土地面浇筑； 8. 墙面板安装； 9. 天窗玻璃安装； 10. 灯具、开关插座、消防箱安装。   **后附图片**  **混凝土地面：**  **IMG_20240611_112041376IMG_20240611_111940180IMG_20240612_110201372**  **墙面板：**  **IMG_20240612_110133259IMG_20240614_100710676**  **天窗玻璃：**  **IMG_20240613_103048647IMG_20240616_110944409**  **灯具：**  **IMG_20240616_111002998IMG_20240616_111153084**  **插座：**  **IMG_20240616_111232740**  **消防箱：**  **IMG_20240616_111208213IMG_20240616_111313424**   1. **其他（若有）**   混凝土  IMG_20240612_110517160  耐磨掺料  IMG_20240612_110700599  天窗玻璃  IMG_20240613_102842507_edit_511039832554832IMG_20240613_103048647IMG_20240613_103107935  灯具  IMG_20240611_112335460 | | |