**华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年7月1日~2024年7月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程 | | |
| 日期：2024年7月7日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等。 2. 施工单位：莱克建设集团有限公司。 3. 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ）。 4. 合同工期：45天。 5. 开工时间：2023年11月24日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. U型玻璃安装； 8. 檐口收口包彩钢板； 9. 避雷网安装； 10. 防火门、卷帘门安装。   **后附图片**  **U型玻璃：**  **IMG_20240701_100717074IMG_20240702_093029919IMG_20240702_093035650IMG_20240703_090130468IMG_20240704_092203997**  **檐口收口：**  **IMG_20240702_092853776IMG_20240703_090236321IMG_20240705_081400534IMG_20240701_100943858**  **避雷网：**  **IMG_20240704_092756634IMG_20240705_081520758IMG_20240707_095120521**  **防火门：**  **IMG_20240707_094622448IMG_20240707_094639832**  **卷帘门：**  **IMG_20240704_092649806IMG_20240707_094850404**   1. **其他（若有）**   真石漆  IMG_20240707_095201952IMG_20240707_095208103IMG_20240707_095211307IMG_20240707_095214992   1. **其他（若有）** | | |