

华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月24日~2026年7月5日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 

	日期：2026年7月5日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 
2. 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00   （人民币  贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥  0  （人民币   零  ）。
5. 合同工程：45日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 试验田围挡拆除、试验田清杂
2. [bookmark: _GoBack]智慧农业教科产融创中心楼外架搭设、外墙勒脚瓷砖拆除；室内卫生间原始现状拆除前测量
施工现场照片：
[image: img_20260629_091056182]
栏杆拆除

[image: img_20260629_091224743]
合同外葡萄架拆除[image: img_20260629_092002650]
[image: img_20260629_091648738]

混凝土田埂路拆除前测量

[image: img_20260629_091921351]
坡道拆除
[image: img_20260629_092054657][image: img_20260629_092902393]

围挡拆除前测量[image: IMG_20260702_103757598][image: IMG_20260702_104007900][image: IMG_20260702_103843840]

清杂
[image: IMG_20260702_103429920][image: IMG_20260702_103209290][image: IMG_20260702_103335985]
外架搭设挂网
[image: IMG_20260630_083759641][image: img_20260630_083626623]
室外勒脚瓷砖拆除

[image: img_20260630_084116077][image: img_20260630_084029177][image: img_20260630_084212210][image: img_20260630_084254043][image: img_20260630_084343407]
卫生间拆除前拆除
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
四、其他：（若有）
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