

华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目
跟

踪

周

报








跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年7月13日~2026年7月19日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 

	日期：2026年7月19日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 
2. 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00   （人民币  贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥  0  （人民币   零  ）。
5. 合同工程：45日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 卫生间管道排水施工；卫生间墙面抹灰
2. 室内外墙皮铲除
3. 屋面落水管拆除更换，2层结构梁加固饰面层拆除，预埋钢板
4. 试验田填土碾压，原挡土墙拆除
[bookmark: _GoBack]施工现场照片：
[image: img_20260713_082912768][image: img_20260713_082956297]
卫生间排水管道安装
[image: IMG_20260715_084844169][image: IMG_20260716_095948361]
卫生间墙面抹灰
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室内外墙皮铲除[image: img_20260713_083329691]
一层机房门洞扩大，拆除30cm砖墙砌体

[image: img_20260713_083742653]屋面排水管拆除更换
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二层结构梁加固饰面层拆除，预埋钢板
[image: IMG_20260715_085615530][image: IMG_20260715_085639582][image: IMG_20260716_101256580][image: IMG_20260716_101151900][image: img_20260714_095325960]
试验田填土碾压
[image: img_20260716_161426153]
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原挡土墙拆除
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
四、其他：（若有）
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